ТРОСТЯНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXXVIII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 серпня 2026 року		        с. Тростянець					№ 4641

# Про внесення змін до бюджетної програми Тростянецької сільської ради «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025 - 2027 роки»

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, згуртованості, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики, міжнародного співробітництва, свободи слова та ЗМІ , Тростянецька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до бюджетної програми Тростянецької сільської ради «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025 - 2027 роки», збільшивши фінансування програми на суму 327 600,00 грн. Додатки до неї викласти в новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку (голова комісії – Андрій П’ЯСЕЦЬКИЙ) та постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, згуртованості, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики, міжнародного співробітництва, свободи слова та ЗМІ (голова комісії – Тарас ДОРОЩУК).

Сільський голова								Михайло ЦИХУЛЯК

Додаток 1

до бюджетної програми Тростянецької сільської ради «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025–2027 роки»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025 - 2027 роки»

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Тростянецька сільська рада Стрийського району Львівської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Законодавча база Програми | Закони України: «Про енергетичну ефективність будівель», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива», Указ Президента України від 28.02.2008 №174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Рішення сесії сільської ради від 28.02.2025 № 2990 |
| 4. | Розробник Програми | Тростянецька сільська рада Стрийського району Львівської області |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Головні розпорядники коштів |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2025 - 2027 |
| 6.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | - |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів тис.грн, необхідних для реалізації Програми всього, у тому числі: | 6810,875 тис.грн |
| 7.1. | Кошти бюджету Тростянецької територіальної громади | 6810,875 тис.грн |
| 7.2 | Кошти інших джерел | - |

Секретар сільської ради                                                                       Олександр ТЕРЕЩУК

Додаток 2

до бюджетної програми Тростянецької сільської ради «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025–2027 роки»

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Джерела фінансування Програми | Етапи виконання Програми |  | Всього витрати на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 рік | 2026 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Обсяг коштів, всього, зокрема: | 207,0 | 6603,875 | 6810,875 |
| Державний бюджет |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Бюджет Тростянецької сільської ради | 207,0 | 6603,875 | 6810,875 |
| Інші джерела |  |  |  |

Секретар сільської ради                                                                       Олександр ТЕРЕЩУК

Додаток 3

до бюджетної програми Тростянецької сільської ради «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025–2027 роки»

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № | Завдання. | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Показники виконання заходу, одиниці виміру |  |  | Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Проведення заходів з енергозбереження | Нове будівництво модульної теплогенераторної для забезпечення опалення Липівського ЗЗСО І-ІІІ ст. у селищі Липівка Тростянецької ТГ | 2025 - 2026 роки | Тростянецька сільська рада, Стрийського району Львівської області | кошти місцевого бюджету за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством | 207,0 | 5055,0 | 0 | затрати обсяг витрат у 2025 р.-207 тис. грн | затрати обсяг витрат у 2026 р.-5055 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукт к-сть об’єктів–1 | продукт к-сть об’єктів–1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності середня вартість: 207 тис. грн | ефективності середня вартість: 5055 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості відсоток забезпечення до загальної потреби – 100% | якості відсоток забезпечення до загальної потреби – 100% |  |
| 2. | Проведення заходів з енергозбереження | Капітальний ремонт з утеплення фасаду в Народному домі с. Красів | 2026 | Тростянецька сільська рада, Стрийського району Львівської області | кошти місцевого бюджету за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством | 0 | 1548,875 | 0 | затрати обсяг витрат у 2025 р. – 0 тис. грн | затрати обсяг витрат у 2026 р.- 1548,875 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукт к-сть обєктів–1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукт к-сть обєктів–2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності середня вартість послуги: 0 тис. грн | Ефективності середня вартість послуги: 300,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості відсоток забезпечення до загальної потреби – 100% | Якості відсоток забезпечення до загальної потреби – 100% |  |

Секретар сільської ради 									Олександр ТЕРЕЩУК